Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Бессергеневское сельское поселение»

Администрация  Бессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2014 г.                     № 22               ст. Бессергеневская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Благоустройство:

озеленение и освещение территории

Бессергеневского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2013 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Бессергеневского сельского поселения  от 23.09.2011 № 169 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Бессергеневского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль,  за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства.

Глава Бессергеневского

сельского поселения		                     		            Ю.Н. Рубцов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Бессергеневского

Сельского поселения № 22

15.01.2014 г

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочная целевая программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Бессергеневского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 г.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 1 " января  20  14 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Бессергеневского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвое ния (по источни кам финанси рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ ники | все го | феде раль ный бюд жет <*> | облстной бюджет | мест ный бюджет | внебюджет ные источ- ники | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюд жет | внебюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 2294,6 | 0,0 | 333,2 | 1961,4 | 0,0 | 2291,8 | 0,0 | 330,7 | 1961,1 | 0,0 | 2291,8 | 0,0 | 330,7 | 1961,1 | 0,0 | 2,8 |
| 1 | Уличное освещение | 679,5 | 0,0 | 0,0 | 679,5 | 0,0 | 679,5 | 0,00 | 0,00 | 679,5 | 0,00 | 679,5 | 0,00 | 0,00 | 679,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории поселения | 487,2 | 0,0 | 0,0 | 487,2 | 0,0 | 487,2 | 0,0 | 0,0 | 487,2 | 0,0 | 487,2 | 0,0 | 0,0 | 487,2 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории | 357,8 | 0,0 | 0,0 | 357,8 | 0,0 | 357,8 | 0,0 | 0,0 | 357,8 | 0,0 | 357,8 | 0,0 | 0,0 | 357,8 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | Противоклещевая обработка | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | Рабочие по благоустройству | 107,8 | 0,0 | 0,0 | 107,8 | 0,0 | 107,8 | 0,0 | 0,0 | 107,8 | 0,0 | 107,8 | 0,0 | 0,0 | 107,8 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | Изготовление баннеров | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 0,00 |
| 7 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,00 |
| 8 | Отлов безнадзорных животных (собак) | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | Приобретение роторной косилки | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10 | Приобретение контейнеров для ТБО | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | Приобретение материальных запасов (новогодний дюралайт) | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,00 |
| 12 | Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения (приобретение передвижной электростанции АД - 50 или эквивалента) | 363,8 | 0,0 | 333,2 | 30,6 | 0,0 | 363,8 | 0,0 | 333,2 | 30,6 | 0,0 | 361,0 | 0,0 | 330,7 | 30,3 | 0,0 | 2,8 |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой

программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г.» по результатам за 2013 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2013 году на реализацию мероприятий по долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г.» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 2294,6 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 2291,8 тыс.рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования за 2013 год представлены в таблице № 1.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица N 1

2013год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | 0,0 | 679,5 | 679,5 |
| 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории поселения | 0,0 | 487,2 | 487,2 |
| 3 | Обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории | 0,0 | 357,8 | 357,8 |
| 4 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 0,0 | 20,1 | 20,1 |
| 5 | Противоклещевая обработка | 0,0 | 16,1 | 17,1 |
| 6 | Приобретение роторной крсилки | 0,0 | 125,0 | 125,0 |
| 7 | Приобретение материальных запасов (новогодний дюралайт) | 0,0 | 48,6 | 48,6 |
| 8 | Отлов безнадзорных животных(собак) | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
| 9 | Рабочие по благоустройству | 0,0 | 107,8 | 107,9 |
| 10 | Приобретение контейнеров для ТБО | 0,0 | 28,0 | 28,0 |
| 11 | Приобретение баннеров | 0,0 | 22,7 | 22,7 |
| 12 | Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения (приобретение передвижной электростанции АД - 50 или эквивалента) | 333,2 | 30,6 | 363,8 |
|  | ИТОГО | 333,2 | 1 961,4 | 2 294,6 |

2. Реализация долгосрочной целевой программы

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г.»

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль, за реализацией Программы осуществляется Администрацией Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- 3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

- Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Бессергеневское сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Бессергеневского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 г.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 70 | 85 | 95 | 100 | 70 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | - |
| 2 | соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу | % | 75 | 85 | 95 | 100 | 75 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | - |

В результате реализации  Программы наблюдантся:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха селян;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

- Специалист 1 категории

- по делопроизводству  и архивной работе                                           Е.В. Дмитрова