Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Бессергеневское сельское поселение»

Администрация Бессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2023                 	                   № 60			       ст. Бессергеневская

О подготовке объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов , руководствуясь частью 9 ст. 46 Устава муниципального образования «Бессергеневское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Создать штаб по контролю, за ходом подготовки объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024годов (Приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов (Приложение № 2).

- Установить персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по подготовке объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

- Провести комиссионную оценку готовности к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения, независимо от ведомственной принадлежности, с оформлением Актов проверки готовности объектов к эксплуатации в осенне-зимний период. Срок до 01 сентября 2023 г.

- Провести, начиная с 01 сентября 2023 года и до 15 сентября 2023 года, пробные топки, в том числе на резервных видах топлива и представить акты проведения пробных топок. Срок до 15  сентября 2023 г.

- Руководителям предприятий и организаций, независимо от формы собственности, назначить лиц ответственных за подготовку объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения, к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

- Контроль, за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации Бессергеневского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Рубцова С.Ю.

Глава Администрации

Бессергеневского

сельского поселения                                                          А.М. Гудков

Приложение № 1
к Постановлению
Администрации Бессергеневского
сельского поселения
№ 60  от 01.06.2023 г.

Состав штаба

по контролю, за ходом подготовки объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов

Председатель штаба:

Гудков А.М. – Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения

Заместитель председателя:

Рубцов С.Ю. – Заместитель Главы Администрации Бессергеневского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства

Секретарь штаба:

Давеян Н.Г. – Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС  Администрации Бессергеневского сельского поселения

Члены комиссии:

Вакуленкова Т.Н. – Начальник службы экономики и финансов Администрации Бессергеневского сельского поселения

Терсков А.А. – Депутат Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения

Бочаров В.В. – Депутат Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения

Ведущий специалист 
	по делопроизводству и 
	архивной работе							О.В. Стрепухова

Приложение № 2
к Постановлению
Администрации Бессергеневского
сельского поселения
№ 60  от 01.06.2023 г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2023-2024 г.г. ПО БЕССЕРГЕНЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

| № п/п | Вид работ | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ № 41 |  |  |  |
| 1 | Ревизия системы отопления | До 01.06.2023 г. | Администрация школы |
| 2 | Заключение договора с ООО «УЖКХ» пос. Каменоломни на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования котлов наружного размещения и на оказание услуг по технической эксплуатации котлов | До 01.08.2023 г. | Администрация школы |
| 3 | Чистка газоходов от скопившейся сажи | До 01.08.2023 г. | Администрация школы |
| 4 | Ревизия вентилей, задвижек, манометров, клапанов | До 01.07.2023 г. | Администрация школы |
| 5 | Ревизия котлов, насосов | До 01.07.2023 г. | Администрация школы |
| 6 | Гидравлическое испытание котлов, трубопроводов котельной, тепловой сети здания | До 01.08.2023 г. | Администрация школы |
| 7 | Промывка, ремонт и гидравлическое испытание системы отопления | До 01.08.2023 г. | Администрация школы |
| 8 | Получение акта допуска в эксплуатацию котлов | До 01.08.2023 г. |  |
| 9 | Пробная топка | 01.09.2023г. -15.09.2023 г. | Администрация школы |
| МОУ СОШ № 52 |  |  |  |
| 1 | Проверка и ремонт системы отопления | До 30.04.2023 г. | Администрация школы |
| 2 | Заключение договора с ООО «УЖКХ» пос. Каменоломни на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования котлов наружного размещения и на оказание услуг по технической эксплуатации котлов | До 01.08.2023 г. | Администрация школы |
| 3 | Чистка газоходов специализированной организацией и получение акта проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования | До 01.08.2023 г. | Администрация школы |
| 4 | Получение акта допуска в эксплуатацию котлов | До 01.08.2023 г. | Администрация школы |
| 5 | Пробная топка | 01.09.2023-15.09.2023 г. | Администрация школы |
| МДОУ № 7 «Березка» |  |  |  |
| 1 | Ревизия системы отопления Чистка дымоходов | До 01.06.2023 г. | Зав. МДОУ № 7 |
| 2 | Завоз твердого топлива | До 15.07.2023 г. | Зав. МДОУ № 7 |
| 3 | Косметический ремонт котельной | До 01.05.2023 г. | Зав. МДОУ № 7 |
| 4 | Косметический ремонт ДОУ | До 01.06.2023 г. | Зав. МДОУ № 7 |
| 5 | Косметический ремонт наружной части здания | До 01.06.2023 г. | Зав. МДОУ № 7 |
| 6 | Пробная топка | 01.09.2023-15.09.2023г. | Зав. МДОУ № 7 |
| Заплавская врачебная амбулатория |  |  |  |
| 1 | Ревизия системы отопления Чистка дымоходов | До 01.06.2023 г. | ЦРБ, Заведующая амбулаторией |
| 2 | Косметический ремонт внутренний части здания | До 01.06.2023 г. | ЦРБ, Заведующая амбулаторией |
| 3 | Завоз твердого топлива | До 15.08.2023 г. | ЦРБ, Заведующая амбулаторией |
| 4 | Побелка котельной | До 01.06.2023 г. | ЦРБ, Заведующая амбулаторией |
| 5 | Пробная топка | 01.09.2023-15.09.2023 г. | ЦРБ, Заведующая амбулаторией |
| ФАП ст. Бессергеневской |  |  |  |
| 1 | Ревизия системы отопления Чистка, косметический ремонт дымохода | До 20.04.2023 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| 2 | Побелка котельной | 20.04.2023 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| 3 | Заготовка дров | До 01.09.2023 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| 4 | Завоз твердого топлива | До 15.08.2023 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| 5 | Пробная топка | 01.09.2023-15.09.2023 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| ФАП х. Калинин |  |  |  |
| 1 | Ревизия системы отопления | До 01.08.2023 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| 2 | Ревизия эл. оборудования | До 01.08.2023 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| 3 | Пробная топка | 01.09.2023-15.09.2023 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| МУК «Бессергеневский СДК |  |  |  |
| СДК ст. Бессергеневской |  |  |  |
| 1 | Чистка газоходов от скопившейся сажи | До 01.08.2023 г. | Директор СДК ст.Бессергеневской. |
| 2 | Получение акта допуска в эксплуатацию котлов | До 15.08.2023 г. | Директор СДК ст.Бессергеневской |
| 3 | Пробная топка | 01.09.2023г. -15.09.2023 г. | Директор СДК ст.Бессергеневской |
| СДК ст. Заплавской |  |  |  |
| 1 | Чистка газоходов от скопившейся сажи | До 01.08.2023 г. | Директор СДК ст.Заплавской |
| 2 | Получение акта допуска в эксплуатацию котлов | До 15.08.2023 г. | Директор СДК ст.Заплавской |
| 3 | Пробная топка | 01.09.2023г. -15.09.2023 г. | Директор СДК ст.Заплавской |
| СК х. Калинин |  |  |  |
| 1 | Чистка газоходов от скопившейся сажи | До 01.08.2023 г. | Директор СК х. Калинин |
| 2 | Получение акта допуска в эксплуатацию котлов | До 15.08.2023 г. | Директор СК х. Калинин |
| 3 | Пробная топка | 01.09.2023г. -15.09.2023 г. | Директор СК х. Калинин |
| Водопроводные сети |  |  |  |
| 1 | Ревизия 9 пожарных гидрантов на территории поселения | Май | Администрация, МП «Водоканал» |
| Расчистка дорог от снега в зимний период |  |  |  |
| 1 | Ст. Заплавская | снегоуборочный автомобиль ЗИЛ, автогрейдер ИП Васильев | Администрация Бессергеневского сельского поселения |
| 2 | Ст. Бессергеневская |  |  |
| 3 | Х. Калинин |  |  |

Глава Администрации

Бессергеневского сельского поселения                                  Гудков А.М.