РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Бессергеневское сельское поселение»

Администрация Бессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02. 2016 г.                                         № 67                        ст. Бессергеневская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2014-2018 годы» за 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Бессергеневского сельского поселения от 16.09.2013 № 304 «Об утверждении методических указаний по разработке и  реализации муниципальных программ в Бессергеневском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района  на 2014-2018 годы»  за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Бессергеневского сельского поселения.

3. Контроль, за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства – А.М. Гудкова.

| Глава Бессергеневского сельского поселения | Ю.Н. Рубцов |
| --- | --- |

Приложение

к Постановлению Администрации

Бессергеневского сельского поселения

от 09.02.2016  №67

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Бессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения» за 2015 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района  на 2014-2018 годы» утверждена постановлением Администрации Бессергеневского сельского поселения от 30.09.2013 № 329.

Общий  объем  программы в 2015г. составил 13 693,2 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета и федерального бюджета – 5 541,8 тыс. руб.,

- средства районного бюджета – 2 801,2  тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 6 351,6  тыс. руб.

Фактически исполнено 10 567,6 тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 77,2%.

2. Исполнение программных мероприятий:

- Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района  на 2014-2018 годы»  в 2015г. осуществлялась по следующим направлениям:

- 1. Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения и искусственных сооружений.

- Плановые показатели составили: всего – 2017,0  тыс. руб., из них 156,9 тыс. руб. - областного бюджета; 1860,1 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1125,4 тыс. руб., из них 156,9 тыс. руб. областного бюджета; 968,5 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Исполнение составило 65,8%

- 2.  Реконструкция и ремонт дорог

- - Кап.ремонт автомобильной дороги по ул.Центральной в х.Калинин–

- Плановый показатель составил – 6995,9 тыс. руб., средства местного бюджета-4194,7, средства районного бюджета – 2801,2 тыс. руб. Фактически исполнено – 6 912,2 тыс. руб.: средства местного бюджета-4111,1 тыс. руб.  , средства районного бюджета – 2801,2 тыс. руб. Исполнение составило 98,8%

- - Реконструкция автомобильной дороги по ул. Комарова  в ст. Бессергеневская.  Плановый показатель составил – 4 384,1 тыс. руб., средства местного бюджета-0,0 тыс. руб; средства федерального бюджета – 4 384,1 тыс. руб.; Кассовый расход в 2015 г. составил: 2 374,9  тыс. руб.,  0,0 тыс.руб. - средства местного бюджета. Исполнение составило 54,8%

- - Строительный контроль по ямочному ремонту, изготовление смет - Плановый показатель составил – 296,2 тыс. руб., средства местного бюджета-296,2, средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб. Фактически исполнено – 155,1тыс.руб. : средства местного бюджета-155,1 тыс. руб., средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб. Исполнение составило 52,4%

- Исполнение программных показателей составил 100%.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Бессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района  на 2014-2018 годы»  за 2015 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Бессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района  на 2014-2018 годы»  за 2015 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Бессергеневского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района  на 2014-2018 годы»  за 2015 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Бессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района  на 2014-2018 годы»  за 2015 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Глава Бессергеневского

сельского поселения                                                              	Ю.Н. Рубцов

Приложение 1

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Бессергеневского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения

Октябрьского района  на

2014-2018 годы»  за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Бессергеневского сельского поселения
«Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района  на 2014-2018 годы»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Бессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | - | 73,0 | 73,0 | - |
| 1.2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 1,4 | 1,4 | - |

Приложение 2

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Бессергеневского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения

Октябрьского района  на

2014-2018 годы»  за 2015 год

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Бессергеневского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района  на 2014-2018 годы»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |  |
|  | Подпрограмма Бессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Бессергеневского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2018 | - 01.01.2014 | - 31.12.2015 | - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |  | - |
| - 2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Бессергеневского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2018 | - 01.01.2014 | - 31.12.2015 | - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |  |  |
| - 3. | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору на них | - Администрация Бессергеневского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2018 | - 01.01.2014 | - 31.12.2015 | - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автодорог. |  |  | - |
| - 4. | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Бессергеневского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2018 | - 01.01.2014 | - 31.12.2015 | - увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них |  |  |  |

Приложение 3

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Бессергеневского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения

Октябрьского района  на 2014-2018 годы»  за 2015 год

Отчет об использовании средств бюджета Бессергеневского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района  на 2014-2018 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2014-2018 годы» | Администрация Бессергеневского сельского поселения | X | X | X | X | 13693,2 | 13693,2 | 10567,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Бессергеневского сельского поселения | 951 | X | X | X | 2156,3 | 2156,3 | 1123,6 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Бессергеневского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору на них | Администрация Бессергеневского сельского поселения | 951 | X | X | X | 6995,9 | 6995,9 | 6912,2 |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Бессергеневского сельского поселения | 951 | X | X | X | 4384,1 | 4384,1 | 2374,9 |

Приложение 1

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Бессергеневского сельского поселения

««Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения

Октябрьского района  на 2014-2018 годы» за 2015 год

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Бессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района  на 2014-2018 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения» | всего | 13 963,2 | 10 567,6 |
|  |  | областной бюджет | 4 541,0 | 2 531,8 |
|  |  | районный бюджет | 2 801,2 | 2 801,2 |
|  |  | местный бюджет | 6 351, 0 | 5234,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях районной долгосрочной Программы  «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района  на 2014-2018 годы»  в 2015 году

Улично-дорожная сеть рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей поселения в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование территории поселения, но и предопределяют развитие в долгосрочной перспективе..

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

Глава Бессергеневского

сельского поселения                                                                                                         	             Ю.Н. Рубцов